琼海市中医院工程施工合同

甲方（发包方）：琼海市中医院

统一社会信用代码：

地址：

联系电话：

联系人：

乙方（承包方）：

统一社会信用代码：

地址：

联系电话：

联系人：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及***项目的采购流程、报价及《议价记录》等，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的相关文件等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

- 一、项目概况

- 工程名称：***项目

- 工程地点：***

- 项目内容：***，具体以双方确认的施工图纸或工程量清单为准。

- 二、工程总价及付款方式

- 工程总价为人民币大写：          元整，即¥          元，最终以项目结算审核价款及合同总价孰低为准，工程款包括但不限于设备费、拆除费、改造费、维修费、人工费、运费、安装费、税费等乙方为完成合同义务需要的一切费用。除设计变更或工程量增减外，甲方不再支付任何费用。

- 付款方式

  - 付款前提：工程竣工并经甲方组织验收合格且结算审核后，乙方需同时满足以下条件，方可向甲方提交书面付款申请：

    - 向甲方交付符合本条款约定的履约保函原件；

    - 提交完整的工程结算资料（含竣工图、验收记录、工程量确认单等）；

    - 开具并交付等额于合同总价款的合法有效全额发票。

  - 履约保函要求：

    - 无条件不可撤销履约保函，甲方索赔无需经乙方确认；

    - 由国有商业银行或全国性股份制商业银行或具备工程担保资质的保险公司出具（需经甲方认可）；

    - 担保金额为合同总价款的3%，有效期自保函出具之日起，至工程质保期届满之日止。

  - 甲方在收到乙方符合要求的付款申请及全部资料并审核通过后一次性支付工程款。工程款最终以项目结算审核价款及合同总价孰低为准。

  - 质保期内，乙方未按约定响应维修通知、拒绝履行保修义务或维修后仍不达标等，甲方有权凭履约保函直接向出具机构提出索赔，索赔金额以实际损失或维修费用为限。

  - 质保期届满且乙方无未履行的保修义务的，甲方在30个工作日内将履约保函原件退还乙方；若甲方已凭保函索赔的，乙方应在索赔金额范围内补足保函金额或重新出具保函。

- 三、工期

- 工程期限自合同签订生效之日（或甲方书面通知进场之日）起算，共计XX天，如遇下列特殊情况之一，经甲方授权的现场代表签字认可，工期可以顺延：

  - 遇不可抗力不能履行或不能如期履行合同；

  - 甲方要求变更设计而影响工期。

- 质保期1年，自工程验收合格之日起计算。

- 四、双方权利与义务

- （一）甲方权利与义务

- 向乙方提供施工场地，并确保施工场地具备施工条件（如通水、通电、通路等）。

- 向乙方提供施工图纸及相关技术资料，负责图纸交底及技术答疑。

- 按合同约定支付工程价款，协调乙方与医院内部相关部门、周边单位的关系。

- 派驻工地代表，有权对乙方的施工质量、安全、进度进行监督检查，发现问题有权要求乙方整改。

- 负责组织工程竣工验收。

- （二）乙方权利与义务

- 严格按照施工图纸、技术规范及甲方要求组织施工，确保工程质量和如期完工。未经甲方书面同意，乙方不得将本工程部分或全部转委托第三方完成。

- 委派       为乙方项目经理（提供执业资格证书复印件备案），负责现场施工管理、沟通协调，项目经理及主要施工人员不得擅自更换，如需更换应提前7日书面通知甲方并获得同意。

- 负责采购符合合同约定及质量标准的材料、设备，及时组织材料、设备进场，严禁使用不合格材料、设备。项目现场所有设备、材料拆下的外包装箱、泡沫、塑料膜等包装废弃物，统一由乙方负责及时拆除、分类清理、无偿清运离场，不得随意堆放、遗弃在安装现场及医院公共区域，清运费用已包含在合同价款内。

- 严格遵守国家安全生产、环境保护相关规定及甲方医院的规章制度，落实安全文明施工措施，承担施工过程中发生的安全事故责任及相关费用。乙方应建立健全安全生产责任制，对施工人员进行安全培训和交底，配备必要的安全防护用品和消防器材，确保施工安全。

- 施工期间应采取有效措施保护甲方医院的医疗设备、设施、绿化及周边环境，避免造成损坏，如发生损坏，由乙方负责修复或赔偿。

- 施工过程中如需临时占用医院场地、道路，应提前向甲方申请，经批准后按指定范围和时间占用，完工后及时清理恢复。

- 负责工程竣工资料的整理、编制，在竣工验收时提交给甲方。

- 质保期内，接到甲方维修通知后48小时内派员到场维修，无偿修复因工程质量问题造成的损坏，如乙方未按时派员维修，甲方有权委托第三方维修，费用由乙方承担，甲方有权从质保金中直接扣除。

- 五、设计变更与工程量调整

- 施工过程中，甲方如需变更设计或调整工程量，应提前5日向乙方出具书面设计变更通知及相关图纸，乙方应在收到通知后3日内提交变更后的施工方案及价款调整申请，经甲方书面确认后执行。

- 乙方不得擅自变更设计或调整工程量，否则甲方有权不予认可，由此造成的损失由乙方承担。

- 六、工程质量

- 本工程质量必须达到国家现行相关行业标准，确保工程安全、适用，符合医院医疗运营相关要求。

- 乙方应严格按照施工图纸、技术规范、操作规程组织施工，建立健全质量保证体系。隐蔽工程覆盖前必须通知甲方相关人员签字验收，验收合格并签署记录后，方可进行下一道工序施工。

- 工程完工后，乙方提交竣工验收申请及完整的竣工资料，经甲方验收，施工不合格或不符合质量及安全标准的，乙方须无偿返工或重做，直至所有标准达到验收合格为止，费用由乙方承担，工期不予顺延。工期拖延对甲方造成损失的，由乙方赔偿甲方所有损失，包括但不限于律师费、保全费、诉讼费等为维护合法权益而支出的费用。

- 七、违约责任

- 乙方工程质量不符合合同约定标准的，若返修后仍不符合要求，甲方有权解除合同，乙方应返还甲方已支付的全部款项，并按合同总价款的20%向甲方支付违约金。

- 乙方未按合同约定工期完工的，每逾期一天，按照合同总价款的X分之X向甲方支付违约金；乙方工期延误超过30天的，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失。

- 因甲方原因未能按合同约定支付合同工程价款，每逾期一天，按照当期应付合同价款的千分之一支付，最多不超过应付合同价款的10%。

- 乙方将本工程转包或违法分包的，无论何时发现，甲方均有权解除本合同，乙方应退还甲方已支付的全部合同款项并按照合同总价款的20%向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应另行赔偿。

- 任何一方擅自解除合同或严重违约导致合同目的无法实现的，应向对方支付合同总价款的20%作为违约金，违约金不足以弥补损失的，还应另行赔偿。

- 八、争议解决

- 双方因本合同发生争议，应友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。为解决争议而发生的费用由败诉方或主要过错方承担，其中包括但不限于为诉讼而支出的诉讼费用、律师代理费、差旅费用、保全费用、保全保险费、鉴定费、公证费等为维护合法权益而支出的一切费用。

- 本合同中记载的地址为双方确认的司法送达地址及联系方式，适用于诉讼、仲裁、执行等所有程序。

- 九、不可抗力

因地震、台风、洪水、火灾、战争、政策调整等不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件，导致任何一方无法履行合同义务的，受影响一方应在事件发生后3日内书面通知对方，并提供有效证明文件。双方互不承担违约责任，合同工期根据不可抗力影响期限相应顺延；不可抗力造成的损失由双方各自承担。不可抗力事件持续超过30日的，双方可协商变更或解除合同。

- 十、其它：

- 本合同所有附件、招标/磋商文件、投标/响应文件、中标/成交通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

- 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

- 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。本合同中记载的地址为各方的送达地址，该地址适用于本合同双方履行合同期间和各个司法阶段，包括但不限于一审、二审、再审、执行及督促程序等。

- 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

- 十一、合同生效：

- 本合同在甲乙双方法定代表人或其授权代表签字盖章后生效，未尽事宜，双方商议解决。

- 合同一式肆份。甲方贰份，乙方贰份。

- （以下无正文）

甲方：琼海市中医院（盖章）   	 乙方：             （盖章）

法定代表人（授权代表）：        法定代表人（授权代表）：

地    址：                      地    址：

开户银行：                      开户银行：

账    号：                      账    号：

电    话：                      电    话：

传    真：                      传    真：

签约日期：    年  月  日  		 签约日期：    年  月  日